江苏汇富新型材料有限公司新建包装材料生产项目竣工环境保护验收意见

2025年8月27日，江苏汇富新型材料有限公司根据新建包装材料生产项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

- 江苏汇富新型材料有限公司成立于2022年9月26日，统一社会信用代码为91320413MA27RT687E，公司注册地址为江苏省金坛经济开发区汇福路3号。为了满足市场需求，江苏汇富新型材料有限公司计划投资1000万，购置混合设备、挤出成型机等生产设备，租赁常州市奥翔服装印花有限公司空置厂房1000m2用于“新建包装材料生产项目”的生产活动，项目建成后可年产汽车零部件包装材料4800吨、家装包装材料3200吨、其他包装材料2000吨。目前，该项目已达到年产汽车零部件包装材料4800吨、家装包装材料3200吨、其他包装材料1200吨的生产能力。

- 建设过程及环保审批情况

- 江苏汇富新型材料有限公司于2024年2月4日取得常州市生态环境局的批复文件（批复文号：常金环审[2024]19号），于2024年10月开工建设，于2024年11月建成进入调试期，目前，该项目已达到年产汽车零部件包装材料2400吨、家装包装材料1600吨、其他包装材料1000吨的生产能力，因此本次验收为阶段验收。

项目主体建设内容在环评设计范围内，其他各项环保设施的建设均已按照设计要求与主体工程同时建设，运行情况良好，企业已于2024年11月5日取得固定污染源排污登记回执（登记编号：91320413MA27RT687E001Z），具备验收监测条件。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）文件的要求，江苏汇富新型材料有限公司于2024年12月委托江苏华睿巨辉环境检测有限公司对该项目进行竣工验收监测工作（检测项目包括废气以及噪声）。

本项目从立项至调试过程中均无环境投诉、违法或出发记录。

3、投资情况

本项目实际总投资800万元，其中环保投资约17万元，占总投资2.1%。本项目环保设施落实情况详见下表。

表1 环保投资及“三同时”落实情况一览表

| 名称 |  | 环评设计 |  | 实际建设 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环保设施 | 环保投资（万元） | 环保设施 | 环保投资（万元） |  |
| 废气 | 挤出成型有机废气 | 1套集气罩装置+二级活性炭吸附装置+18排气筒 | 10 | 1套集气罩装置+二级活性炭吸附装置+18排气筒 | 5 | / |
|  | 投料及破碎粉尘 | 移动式布袋除尘器1套 | 2 | 移动式布袋除尘器1套 | 1 | / |
| 废水 |  | 雨污分流，雨水接入市政雨水管网，污水接入市政污水管网，接管至常州金坛区第二污水处理有限公司，项目雨污水管网依托现有 | 0 | 雨污分流，雨水接入市政雨水管网，污水接入市政污水管网，接管至常州金坛区第二污水处理有限公司，项目雨污水管网依托现有 | 0 | 依托现有 |
| 固废 |  | 新建一座危废仓库（5m2）；委托有资质单位处置 | 5 | 新建一座危废仓库（5m2）；委托有资质单位处置 | 4 | / |
|  |  | 新建一座一般固废暂存区（30m2） | 1 | 新建一座一般固废暂存区（30m2） | 1 | / |
|  |  | 生活垃圾桶若干 | 1 | 生活垃圾桶若干 | 1 | / |
| 噪声 |  | 减振、隔声设施 | 3 | 减振、隔声设施 | 1 | / |
| 环境应急管理 |  | 应急物资等 | 3 | 应急物资等 | 1 | / |
| 其他 |  | 排口标识牌、日常委托例行监测、环保设施的运行、维修和管理等 | 5 | 排口标识牌、日常委托例行监测、环保设施的运行、维修和管理等 | 3 | / |
| 合计 |  |  | 30 | 合计 | 17 | / |

4、验收范围

本次验收为整体验收，验收范围为新建包装材料生产项目（年产汽车零部件包装材料4800吨、家装包装材料3200吨、其他包装材料2000吨）及其环评报告和审批意见所述项目工程内容和环保治理设施。

二、工程变动情况

根据现场核查与原有环评资料，本项目变动情况详见下表。

表2 建设项目变动清单

| 类别 | 变动前内容 | 变动后内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平面布置 | 主体生产车间位于1#车间3楼，危废仓库位于1#车间3楼内 | 主体生产车间位于2#车间1楼，危废仓库位于1#车间外北侧 | 生产车间由1#车间3楼调整到2#车间1楼，项目平面布置仅在原厂址附近调整，导致卫生防护距离的改变，但不新增敏感点，不属于重大变动 |
| 执行标准 | 废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） | 废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单 | 标准更新 |

针对建设项目以上变动，江苏汇富新型材料有限公司已委托编制完成了《江苏汇富新型材料有限公司新建包装材料生产项目一般变动环境影响分析报告》（详见附件），根据“一般变动环境影响分析报告”可知，项目虽存在变动，但不属于重大变动。“建设项目存在变动但不属于重大变动的，纳入竣工环境保护验收管理。”因此本项目变动内容直接纳入竣工环境保护验收中。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

根据调试期实际生产可知，项目无生产废水外排，厂区生活污水接管常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理。

2、废气

挤出成型工序产生的有机废气经半密闭集气罩收集进入一套“二级活性炭吸附装置”处理后通过1根18m排气筒DA001达标排放；投料及破碎粉尘经移动式布袋除尘器收集处理后呈无组织排放。本次验收废气排放及防治措施见表3。

表3 废气排放及防治措施一览表

| 废气名称 | 废气来源 | 污染物种类 | 排放方式 | 治理设施 | 设计指标 |  | 排气筒 |  | 排放去向 | 开孔情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 去除效率% | 风量m3/h | 高度m | 内径m |  |  |
| 挤出成型工序产生的有机废气 | 挤出成型 | 非甲烷总烃 | DA001排气筒 | 二级活性炭吸附装置 | 90 | 8000 | 18 | 0.45 | 大气环境 | 已开孔 |
| 投料及破碎粉尘 | 投料、破碎 | 颗粒物 | 无组织 | 移动式袋式除尘器 | 80 | / | / | / | 大气环境 | / |

- 噪声

根据现场勘察，项目在试生产期间，本次验收主要噪声源为挤出成型机、修边机、压花机、分切机等设备产生的噪声，经合理布局，采取厂房隔声、衰减等措施来降低噪声，减少对周围环境的影响。项目周边50范围内无噪声敏感点。

4、固体废物（废物种类和处理方式）

本次验收项目产生的一般固废包括废包装袋，委托物资公司回收利用；危险废物包括废活性炭委托镇江普境新能源科技有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。本项目新建一座危废仓库（3m2）和一处一般固废暂存区（30m2），满足实际暂存需求。

5、其他环境保护设施

（1）排污口规范化过程

①废气排放口

本次验收项目已设置1根18米高排气筒，排气筒的高度满足环评报告（18米）要求；目前建设单位已按照要求分别在二级活性炭设施进出口设置采样孔，并配有废气排口标识牌，具体详见附图。

②废水排放口：本项目生活污水依托现有污水排放口，排污口位于厂区西侧DW001。

③雨水排放口：本项目雨水排口依托现有雨水排放口，雨水排口位于西侧YS001。

（2）监测设施情况

根据环评报告内容，项目废水、废气无需安装在线监测装置。

- 环境风险防范措施

①本项目厂区内配置足量消防应急材料。

②企业已设置兼职环境应急救援队伍，并定期开展应急演练，用于紧急状态下的应急救援工作。

③江苏汇富新型材料有限公司已经建立了相应的安全保护规章制度，指定专人负责工作，负责监督实施管理公司的安全生产、环境保护等工作。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

江苏华睿巨辉环境检测有限公司于2025年12月6日-7日对江苏汇富新型材料有限公司新建包装材料生产项目进行了现场验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，符合验收监测要求。

根据江苏华睿巨辉环境检测有限公司监测报告（HR24120323）。

数据表明：在项目废水正常排放的情况下，验收监测期间厂区废水排污口各污染物浓度均能满足常州金坛区第二污水处理有限公司接管要求。

2、厂界噪声

根据江苏华睿巨辉环境检测有限公司监测报告（HR24120323）。

数据表明，东、南、西、北厂界噪声昼、夜间监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

3、废气

根据江苏华睿巨辉环境检测有限公司监测报告（HR24120323）。

监测结果表明，本项目DA001非甲烷总烃有组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单中表5标准，即非甲烷总烃有组织排放浓度≤60mg/m3；非甲烷总烃厂界无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表9中标准，颗粒物厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3中标准限值，即非甲烷总烃厂界无组织排放浓度≤4.0mg/m3，颗粒物厂界无组织排放浓度≤0.5mg/m3；非甲烷总烃厂区内无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2中标准限值，即厂区内非甲烷总烃1h平均浓度值≤6mg/m3。

4、污染物排放总量

本次总量计算浓度参照监测数据中平均值，排水量按照192m3/a，COD接管量0.044t/a（批复总量0.144t/a），SS接管量0.016t/a（批复总量0.0727t/a），氨氮接管量0.005t/a（批复总量0.0126t/a），总磷接管量0.0002t/a（批复总量0.011t/a），总氮接管量0.008t/a（批复总量0.018t/a），非甲烷总烃排放量0.015t/a（批复总量0.082t/a）。

项目实际排放量未突破环评以及批复总量，废水排放总量纳入常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理排污总量中，在常州金坛区第二污水处理有限公司集中处理的污染物排放总量控制指标内进行平衡。

五、工程建设对环境的影响

根据建设项目环境影响评价报告要求，项目无需开展周边环境空气、地表水、敏感点环境噪声等环境质量监测。

六、验收结论

经现场勘查，本项目建设地址未发生变化；厂区总图布置未发生重大变化；生产工艺未发生重大变化；使用的原辅材料种类及数量未发生重大变化；环保“三同时”措施已经落实到位，污染防治措施符合环评及批复要求；经监测，各类污染物均达标排放；污染物排放总量符合环评批复及环评要求；按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照检查（具体见表8-2），本项目不属于验收不合格的九项情形之列。本次竣工环境保护验收监测报告认为该项目基本符合验收条件，可以通过验收。

七、后续要求

加强污染防治措施运行管理，落实责任，确保各类污染物长期、稳定达标排放，并按相关规范要求进行定期自查自测。

八、验收人员信息

具体见签到表。

江苏汇富新型材料有限公司

2025年8月27日